Name and address of the project partner: Public Enterprise of National Parks of Montenegro, Trg Vojvode Becir bega Osmanagica 16, 81000 Podgorica Naziv i adresa projektnog partnera: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, Trg vojvode Bećir bega Osmanagića 16, 81000 Podgorica Title of the tender: Construction of the new bird observation tower in Radus and reparation of the existing bird observation tower in Stanaj on Skadar lake. Naziv nabavke: Izgradnja nove osmatračnice za posmatranje ptica na Radušu i popravka postojeće osmatračnice za posmatranje ptica na Stanaju na Skadarskom jezeru. Reference number (if applicable): 03/2021. Evidencijski broj nabavke: 03/2021.

PART A: INFORMATION FOR THE TENDERER DIO A: PODACI O PODNOŠENJU PONUDE

- INFORMATION ON SUBMISSION OF THE TENDERS

PODACI O PODNOŠENJU PONUDA

The subject of this tender is: / Predmet nabavke je:

- Implementation of works as indicated in the technical information in the point 2 of these information

- Izvođenje radova kako je naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2. ovoga Poziva

Deadline for submission of the tenders: 07.07.2021. till 13:00 hours

Rok predaje ponude: 07.07.2021. do 13:00 časova

Any tender received after this deadline will be automatically rejected.

Sve ponude zaprimljene nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Address and methods for submission of the tenders:

Adresa i način predaje ponuda:

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Trg vojvode Bećir Bega Osmanagića br.16

81000 Podgorica

The tenderers will submit their tenders using the standard submission form available in the Part B of the tender dossier.

Ponuđači predaju svoje ponude koristeći standardni obrazac za podnošenje dostupan u Dijelu B tenderske dokumentacije.

The tender will be submitted in 1 original. In case of e-mail submission the tenderer may provide a scanned original of the tender (if required). Any tenders not using the prescribed form might be rejected by the project partner.

Ponuda se predaje u jednoj (1) original verziji, potpisanoj i ovjerenoj od ovlašćene osobe za potpisivanje, ili scan verziji ukoliko se ponuda dostavlja putem e-maila. Naručilac ima mogućnost odbiti ponuđače koji svoju ponudu ne dostave na priloženom obrascu.

In addition to the offer the tenderer is required to provide the following supporting documentation (in copies or scanned versions in case of e-mail submission):

Uz ponudu, ponuđač je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u originalnim primjercima, ili u slučaju slanja putem e-maila skenirani originali):

- Registration papers / Rješenje o registraciji kod nadležnog organa

- License for construction and construction-craft works / Licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova;

- Balance sheet and income statement for the past three years / bilans stanja i uspjeha za protekle tri godine;

- Confirmation that the total annual turnover for the last year is a minimum of 50,000€ / Potvrda da je ukupan godišnji promet za prošlu godinu najmanje 50,000€;

- bank guarantee in amount of 10,000€ (it is submitted only by the selected contractor) / Bankarska garancija u iznosu od 10,000€ (dostavlja je samo izabrani dobavljač);

- confirmation certificate issued by the competent authority that there are no outstanding due obligations based on taxes and contributions to personal income of employees, at least three months after the publication of this invitation / Potvrda izdata od strane nadležnog organa da nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zarada zaposlenih, najmanje tri mjeseca od objavljivanja ovog poziva.

Select in case e-mail submission is allowed the tenderer should provide a scanned copy of supporting documents / U slučaju da Ponuđač odabere e-mail kao način dostavljanja ponude, sva poslata dokumentacija mora biti skenirana.

If delivered by post: / Putem pošte:

Trg vojvode Bećir bega Osmanagića 16, 81000 Podgorica

The tenders will be submitted via post/currier, containing the following information: / Ponude se predaju poštom/kurirskom službom, a sadrže sljedeće podatke:

- Name and address of the tenderer / Naziv i adresu Ponuđača

- Title of the tender: Construction of the new bird observation tower in Radus and reparation of the existing bird observation tower in Stanaj on Skadar lake

Predmet nabave: Izgradnja nove osmatračnice za posmatranje ptica na Radušu i popravka postrojeće osmatračnice za posmatranje ptica na Stanaju na Skadarskom jezeru

- Reference number: 03/2021 / Evidencijski broj nabave: 03/2021

- Contact person / kontakt osoba: Stoja Popadić

- Notice: Do not open until 07.07.2021. at 13:00 hours / Napomena: Ne otvarati do 07.07.2021. do 13:00 sati

The tenderers are reminded that in order to be eligible the tenders need to be received by the project partner by the deadline indicated above / Ponuđači se podsjećaju da projektni partner mora primiti tendersku dokumentaciju do naznačenog roka, u suprotnom dokumentacija neće biti prihvaćena.

The tenders can also be submitted by e-mail. In this case the base e-mail message will clearly indicate / Ponuda se takođr može podnijeti putem e-maila. U ovom slučaju potrebno je u e-mailu navesti:

- Title of the tender (in the subject of e-mail): Construction of the new bird observation tower in Radus and reparation of the existing bird observation tower in Stanaj on Skadar lake

Predmet nabavke (kao Predmet e-maila): Izgradnja nove osmatračnice za posmatranje ptica na Radušu i popravka postojeće osmatračnice za posmatranje ptica na Stanaju na Skadarskom jezeru.

- Reference number (if applicable, in the subject of e-mail): 03/2021 / Evidencijski broj nabavke (ako je prihvatljivo, u Predmetu e-maila): 03/2021

- Name and address of the tenderer (in the e-mail text) / Naziv i adresa Ponuđača (u tekstu e-maila)

The tender submission form and any supporting documentation will be provided as attachment to the e-mail / Obrazac za dostavu ponuda i svu prateću dokumentaciju priložiti uz e-poštu

The tenderers will be submitted by e-mail to the following address / Ponuđač će ponudu podnijeti putem e-maila na sljedeću e-mail adresu:

E-mail address: stojapopadic@nparkovi.me

The tenderers are reminded that in order to be eligible the tenders need to be received by the project partner by the deadline indicated above / Ponuđači se podsjećaju, da bi ispunili uslove, potrebno je da Naručilac primi ponude do gore navedenog roka

Note / Napomena:

all interested contractors have the right to visit the location, every working day starting from the day of the tender announcement, in the period from 10 am to 2 pm, contact phone: +382 67 336 002 /

Svi zainteresovani ponuđači imaju pravo da obiđu lokaciju, svakog radnog dana počev od dana objave tendera, u vremenskom periodi od 10-14h, kontakt telefon: +382 67 336 002

- TECHNICAL INFORMATION / TEHNIČKE INFORMACIJE

The tenderers are required to provide works as indicated below / Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u skladu sa tabelom u nastavku.

In the tenderer’s technical offer, the tenderers will indicated more details on the deliveries, referring back to the below table / U tehničkoj ponudi Ponuđača će se navesti više detalja o isporukama, pozivajući se na donju tabelu

Table 1 - Construction of the new bird observation tower in Radus / Izgradnja nove osmatračnice za posmatranje ptica na Radušu

| No. (Br.) | Number of items (Broj Predmeta) | Title of item (Naslov predmeta) | Tenderer’s offer with specifications (Ponuda ponuđača sa specifikacijama) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description of works / Opis radova |  |  |  |  |
| Project partner Definitions: Describing the details of works: description of current situation on-field, works required, technical details etc. / Definicije projektnog partnera: Opis detalja radova: opis trenutne situacije na terenu, potrebni radovi, tehnički detalji itd. 1. Materijal Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviđen u opisu, obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje u vlasništvu investitora. Radovi moraju biti obavljeni tačno prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan je, na zahtjev investitora (nadzora) da izvrši popravke o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ona nije regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjere radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi sa učešćem neutralnih stručnih lica ili specijalizovanih organizacija. Ako se pokaže da je sumnja opravdana, troškove provjere snosi izvođač; u protivnom, troškove snosi investitor. Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili investitoru (nadzoru). Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog i veznog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cijenom transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrijebljeno, sa svim potrebnim utovarom, istovarom, ili eventualno uskladištenjem. Sve naknadne radove i način plaćanja tih radova, koji mogu proizaći iz pojedinih stavki ovog predračuna potrebno je dogovoriti između izvođača i investitora u trenutku utvrđivanja neophodnosti izvršenja naknadnih radova. Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova. 2. Rad: Vrijednost rada obuhvata glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija pozicije predračuna, sav rad na transportu i sav potreban rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradnje (izvođenje drugih pozicija radova, vrućina, hladnoća, kiša, vjetar). 3. Stalni tehnički stručni nadzor: Obzirom na karakter radova, potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tokom izvođenja radova. Ovaj nadzor ima zadatak da prati radove, te da vodi računa da se isti izvedu u skladu sa zakonom o građenju i pravilima struke. Osim toga, izvođač je obavezan da se pridržava uputstava nadzornog inženjera po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvođenja pojedinih detalja. To je posebno važno ukoliko nije već detaljno opisano, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvođenje izvan propisanih standarda. 4. Odvoz šuta i čišćenje: Čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Sav demontirani materijal pripada investitoru, a posebno je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov transport sa gradilišta. Sav materijal, radove i mjesto izvođenja konstrukcije dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta. Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova. Materijal se doprema na lokaciju plovnim putem. I. ARMIRANO BETONSKI RADOVI Opšti opis: Jedinična cijena iz ponude izvođača treba da obuhvati kompletne radove, uključujući sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima, sve obaveze vezane za radnu snagu i materijal, sav transport, pripremno-završne radove. Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: a) Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. b) Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statičkom proračunu, armaturnim nacrtima c) Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400", d) ostale troškove i zaradu preduzeća. Svako prenošenje materijala, treba biti uključeno u jediničnu cijenu radova i neće se posebno priznavati. II. TESARSKI RADOVI Opšti opis: Materijal koji se upotrebljava za izradu krovnih konstrukcija i drugih tesarskih radova mora da odgovara važećim standardima i označenoj klasi. Veze i vezni materijali moraju takođe odgovarati propisima i standardima. Za izvođenje svih konstruktivnih elemenata izvođač se mora pridržavati arhitektonskog projekta, tehničkog opisa za konstrukciju i dimenzija iz statičkog proračuna. Obračun tesarskih radova izvršiti na osnovu stvarno izvedenih količina. Jedinične cijene obuhvataju materijal koji se ugrađuje, izradu, transport i ugradnju, amortizaciju materijala kod oplate, pomoćni materijal, radnu snagu, usluge građevinske mehanizacije, utrošak pogonske električne energije, pomoćni alat, skele i dr. Takođe, cijena obuhvata i izradu svih montažnih veza kao i materijal potreban za njihovo izvođenje (zavrtnjevi, ekseri, čelične pločice i slično). Sva rezana građa za tesarske radove mora biti premazana dva puta odgovarajućim zaštitnim sredstvom prije ugradnje, jer se kasnije nekim djelovima više ne može prići. III. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI Opšti opis: Kod izvođenja radova strogo se pridržavati postojećih propisa za ovu vrstu radova kao i uputstava proizvođača materijala. Obavezno upotrebiti materijal prvoklasnog kvaliteta koji u svemu odgovara postojećim standardima. Kod izvođenja radova naročitu pažnju obratiti na polaganje pokrivača pored uvala, grbina i sl. Obračun radova po prosječnim normama u građevinskim normama. Jedinične cijene obuhvataju materijal koji se ugrađuje, izradu, transport i ugradnju, pomoćni materijal, radnu snagu, utrošak pogonske električne energije, pomoćni alat, skele i dr. Takođe, cijena obuhvata i izradu svih montažnih veza kao i materijal potreban za njihovo izvođenje (zavrtnjevi, ekseri, čelične pločice i slično) IV. RADOVI NA ČELIČNOJ KONSTRUKCIJI STEPENIŠTA Opšti opis: Čelična konstrukcija. Osnovni materijal Č0361. Priprema i čišćenje površina, po potrebi i pjeskarenjem, antikoroziona zaštita osnovnim (min. 2x) i završnim (min. 2x) alkidnim premazima u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. List SFRJ 32/70). Saglasnost izvođaču na izbor premaza i završnu boju daje projektant. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikoroziona zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada, radionički crteži i plan montaže izvođača. Količine prema radioničkim detaljima i građevinskoj knjizi. Obračun po kg montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije. |  |  |  | Tenderers offer / response to the project partner requirements Ponuđači nude / odgovor na zahtjeve projektnog partnera |
| Designs and drawings / Idejno rješenje/Projekai i crteži |  |  |  |  |
| Description of applicable designs and drawings. The documents to be attached to this Tenderer’s information as annexes./ Opis primjenjivih idejnih rješenja/projekta i nacrta/crteža. Dokumenti koji se prilažu informacijama ovog ponuđača. Grafička dokumentacija i idejno rješenje osmatračnica za posmatranje ptica na Radušu i Stanaju je sastavni dio tenderske dokumentacije. |  |  |  | Tenderer’s comments to drawings, approach and application in execution of works / Komentari ponuđača na crteže, pristup i primjenu u izvođenju radova. |
| Inputs required from the tenderer / Predloženi inputi ponuđača |  |  |  |  |
| Type of equipment, estimated labour inputs, type of experts, vehicles, tools etc./ Vrsta opreme, procijenjeni uloženi rad, vrsta stručnjaka, vozila, alati itd. Za izgranju osmatračnice na Radušu, material i oprema se moraju dostaviti plovnim putem (čamcem). |  |  |  | Tenderer’s offer of equipment, labour, tools, vehicles etc. as response to the requirements. / Ponuda ponuđača opreme, radne snage, alata, vozila itd. Kao odgovor na zahtjeve |
| Description of time frame for completion of works and implementation of phases / Opis vremenskog okvira za završetak radova i realizaciju faza |  |  |  |  |
| Timeframe for implementation of situations, completion of works, any other requirements. / Rok za realizaciju situacija, završetak radova, bilo koji drugi zahtjevi: Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana zaključenja ugovora i uvođenja Izvođača radova u posao. |  |  |  | Tenderer’s offer and comments as regards the time-frame of activities. / Ponuda i komentari ponuđača u pogledu vremenskog okvira aktivnosti |
| Bill of quantities / Predmjer radova |  |  |  |  |
| 1.1. | 2,2 m3 x | BETONIRANJE TEMELJNE/PODNE PLOČE Izrada temeljne/podne ploče ukupne površine 14,5m2 i prosječne debljine d=15cm, preko postojeće stijenske mase, betonom MB 30; V-4 u potrebnoj ivičnoj oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom i armaturom. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |
| 1.2. | 0,12 m3 x | BETONIRANJE TEMELJNIH STUBOVA Izrada temeljnih stubova armiranim betonom MB-30; V-4 u potrebnoj oplati. Dimenzije temeljnih stubova su 28x28x36cm. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom i armaturom. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |
| 2.1. | 2,3 m3 x | KONSTRUKCIJA OD STRUGANE GRAĐE Izraditi konstrukciju od kvalitetne suve strugane građe, četinara I klase, dimenzija u svemu kao u projektu i to u presjecima i osnovi krovne konstrukcije i statičkom proračunu. Građa je zaštićena fugicidnim i insekticidnim sredstvima. Obračun po m3. |  |  |
| 2.2. | 40 m2 x | DAŠČANJE DRVENE KONSTRUKCIJE Preko međuspratne konstrukcije izvršiti podaščavanje daskama debljine 3,5cm, a fasadne zidove daskama debljine 2,4cm i maksimalne širine 15cm Daščanje izvesti od čamove građe. Obračun po m2 razvijene površine konstrukcije. |  |  |
| 2.3. | 11,4 m2 x | DAŠČANJE KROVNE KONSTRUKCIJE Preko krovnih letvica postavljenih na rogove izvršiti podaščavanje daskama debljine 22mm, ili OSB pločama debljine 18mm. Daščanje izvesti od čamove građe. Obračun po m2 razvijene površine konstrukcije. Obračun po m2 razvijene površine konstrukcije. |  |  |
| 3.1. | 11,4 m2 x | POKRIVANJE KOSOG KROVA LIMOM Izvršiti pokrivanje kosih krovnih ravni pocinčanim limom, u nagibu 28o, u svemu prema uputstvu izabranog proizvođača. Lim pričvrstiti za daščanu podlogu nerđajućim ekserima i nerđajućim spojkama. Obračun po m2 finalno pokrivenog krova, sa svim potrebnim uklapanjima i drugim potrebnim materijalom ili fazonskim dijelovima. |  |  |
| 4.1. | 427 kg x | IZRADA ČELIČNE KONSTRUKCIJE STEPENIŠTA Prema gore navedenim opštim uslovima. |  |  |
| 4.2. | 80 kg x | IZRADA GAZIŠTA OD ŠTAMPANOG LIMA DEBLJINE 3 mm Prema gore navedenim opštim uslovima. |  |  |
| 4.3. | 12,3 m x | IZRADA ČELIČNE OGRADE STEPENIŠTA Prema gore navedenim opštim uslovima. |  |  |
| 5.1. | Paušalno | UREĐENJE TERENA I ČIŠĆENJE OBJEKTA Završno čišćenje objekta i uređenje terena oko objekta |  |  |

Table 2 - Reparation of the existing bird observation tower in Stanaj on Skadar lake / Popravka postrojeće osmatračnice za posmatranje ptica na Stanaju na Skadarskom jezeru.

| No. Br. | Number of items Broj Predmeta | Title of item Naslov predmeta | Tenderer’s offer with specifications Ponuda ponuđača sa specifikacijama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description of works / Opis radova |  |  |  |  |
| Project partner Definitions: Describing the details of works: description of current situation on-field, works required, technical details etc. Definicije projektnog partnera: Opis detalja radova: opis trenutne situacije na terenu, potrebni radovi, tehnički detalji itd. 1. Materijal Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviđen u opisu, obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje u vlasništvu investitora. Radovi moraju biti obavljeni tačno prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan je, na zahtjev investitora (nadzora) da izvrši popravke o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ona nije regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjere radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi sa učešćem neutralnih stručnih lica ili specijalizovanih organizacija. Ako se pokaže da je sumnja opravdana, troškove provjere snosi izvođač; u protivnom, troškove snosi investitor. Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili investitoru (nadzoru). Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog i veznog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cijenom transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrijebljeno, sa svim potrebnim utovarom, istovarom, ili eventualno uskladištenjem. Sve naknadne radove i način plaćanja tih radova, koji mogu proizaći iz pojedinih stavki ovog predračuna potrebno je dogovoriti između izvođača i investitora u trenutku utvrđivanja neophodnosti izvršenja naknadnih radova. Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova. 2. Rad: Vrijednost rada obuhvata glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija pozicije predračuna, sav rad na transportu i sav potreban rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradnje (izvođenje drugih pozicija radova, vrućina, hladnoća, kiša, vjetar). 3. Stalni tehnički stručni nadzor: Obzirom na karakter radova, potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tokom izvođenja radova. Ovaj nadzor ima zadatak da prati radove, te da vodi računa da se isti izvedu u skladu sa zakonom o građenju i pravilima struke. Osim toga, izvođač je obavezan da se pridržava uputstava nadzornog inženjera po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvođenja pojedinih detalja. To je posebno važno ukoliko nije već detaljno opisano, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvođenje izvan propisanih standarda. 4. Odvoz šuta i čišćenje: Čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Sav demontirani materijal pripada investitoru, a posebno je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov transport sa gradilišta. Sav materijal, radove i mjesto izvođenja konstrukcije dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta. Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova. Materijal se doprema na lokaciju plovnim putem. I. DEMONTAŽA Opšti opis: Jedinična cijena iz ponude izvođača treba da obuhvati kompletnu demontažu, uključujući sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima, sve obaveze vezane za radnu snagu i materijal, sav transport, skelu, pripremno-završne radove. Svako prenošenje materijala nastalo demontažom, odvoz na privremenu deponiju ili gradsku deponiju, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu radova i neće se posebno priznavati. II. TESARSKI RADOVI Opšti opis: Materijal koji se upotrebljava za izradu krovnih konstrukcija i drugih tesarskih radova mora da odgovara važećim JU standardima i označenoj klasi. Veze i vezni materijali moraju takođe odgovarati propisima i JU standardima. Za izvođenje svih konstruktivnih elemenata izvođač se mora pridržavati arhitektonskog projekta, tehničkog opisa za konstrukciju i dimenzija iz statičkog proračuna. Obračun tesarskih radova izvršiti na osnovu stvarno izvedenih količina. Jedinične cijene obuhvataju materijal koji se ugrađuje, izradu, transport i ugradnju, amortizaciju materijala kod oplate, pomoćni materijal, radnu snagu, usluge građevinske mehanizacije, utrošak pogonske električne energije, skelu i dr. Takođe, cijena obuhvata i izradu svih montažnih veza kao i materijal potreban za njihovo izvođenje (zavrtnjevi, ekseri, čelične pločice i slično). Sva rezana građa za tesarske radove mora biti premazana dva puta odgovarajućim zaštitnim sredstvom prije ugradnje, jer se kasnije nekim djelovima više ne može prići. III. RADOVI NA ČELIČNOJ KONSTRUKCIJI STEPENIŠTA Opšti opis: Čelična konstrukcija. Osnovni materijal Č0361. Priprema i čišćenje površina, po potrebi i pjeskarenjem, antikoroziona zaštita osnovnim (min.2x) i završnim (min.2x) alkidnim premazima u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. List SFRJ 32/70). Saglasnost izvođaču na izbor premaza i završnu boju daje projektant. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikoroziona zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada, radionički crteži i plan montaže izvođača. Količine prema radioničkim detaljima i građevinskoj knjizi. Obračun po m' montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije. |  |  |  | Tenderers offer/response to the project partner requirements / Ponuđači nude / odgovor na zahtjeve projektnog partnera |
| Designs and drawings / Projekti/Idejno rješenje i crteži |  |  |  |  |
| Description of applicable designs and drawings. The documents to be attached to this Tenderer’s information as annexes. Opis primjenjivog projekta/idejnog rješenja i crteža. Dokumenta koji se u prilogu prilažu informacijama ovog ponuđača. |  |  |  | Tenderer’s comments to drawings, approach and application in execution of works Komentari ponuđača na crteže, pristup i primjenu u izvođenju radova |
| Inputs required from the tenderer / Predloženi inputi ponuđača |  |  |  |  |
| Type of equipment, estimated labour inputs, type of experts, vehicles, tools etc. Vrsta opreme, procijenjeni uloženi rad, vrsta stručnjaka, vozila, alati itd. |  |  |  | Tenderer’s offer of equipment, labour, tools, vehicles etc. as response to the requirements Ponuda ponuđača opreme, radne snage, alata, vozila itd. Kao odgovor na zahtjeve |
| Description of time frame for completion of works and implementation of phases / Opis vremenskog okvira za završetak radova i realizaciju faza |  |  |  |  |
| Timeframe for implementation of situations, completion of works, any other requirements. Rok za realizaciju situacija, završetak radova, bilo koji drugi zahtjevi |  |  |  | Tenderer’s offer and comments as regards the time-frame of activities. Ponuda i komentari ponuđača u pogledu vremenskog okvira aktivnosti |
| Bill of quantities / Predmjer |  |  |  |  |
| 1.1. | 79,6 m1 x | DEMONTAŽA OŠTEĆENIH DIJELOVA GLAVNE DRVENE KONSTRUKCIJE Pažljiva demontaža oštećene konstrukcije od drvenih stubova, kosnika, spregova i ostalih dijelova, utovar svih demontiranih elemenata u kamion i odvoz na najbližu deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža postojećih daski-podne obloge, utovar i odvoz na najbližu deponiju. Obračun po m1. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |
| 2.1. | 40 m2 x | DAŠČANJE DRVENE KONSTRUKCIJE Preko međuspratne konstrukcije izvršiti podaščavanje daskama debljine 3,5cm, a fasadne zidove daskama debljine 2,4cm i maksimalne širine 15cm. Daščanje izvesti od čamove građe. Obračun po m2 razvijene površine konstrukcije. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |
| 3.1. | 12,3 m x | FARBANJE I ANTIKOROZIONA ZAŠTITA ČELIČNE OGRADE STEPENIŠTA. Farbanje i antikoroziona zaštita čelične ograde stepeništa sa popravkom oštećenih djelova, a prema gore navedenim opštim uslovima. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |
| 4.1. | Paušalno | UREĐENJE TERENA I ČIŠĆENJE OBJEKTA Završno čišćenje objekta i uređenje terena oko objekta. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |
| 4.2. | Paušalno | FARBANJE I ZAŠTITA DRVENIH DIJELOVA OSMATRAČNICE Farbanje drvenih djelova osmatračnice impregnacionim premazom sa fugicidnim i insekticidnim sredstvima i farbanje drvenih djelova osmatračnice površinskim premazom. |  | Provisions as offered by the tenderer / Odredbe koje nudi ponuđač |

- FINANCIAL INFORMATION / PRORAČUN

The tenderers are reminded that the maximum available value of the contract is XX EUR. / Maksimalni predviđeni proračun za navedene radove je XX EUR

- ADDITIONAL INFORMATION / DODATNE INFORMACIJE

The selection criteria is the lowest offered price. / Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena.

The selected tenderer is obliged to place two metal boards, size 50x60cm, on which the foil of the same size as the metal boards is glued according to the given design, and which will contain information about the project, name and purpose of the facility, number of urban plot / location, name and address of the investor, name of the contractor with data (address, telephone and e-mail), name and surname of the authorized engineer who manages the construction of the facility as a whole, name of the company that performs professional supervision over the construction of the facility as a whole, with data (address, telephone and e-mail), the date of application of construction works to the competent inspection institution and the deadline for completion of works and the official number of consents of the chief state or chief city architect to the conceptual design. / Izabrani ponuđač je dužan da na lokaciji za izvođenje radova postavi dvije metalne table, dimenzija 50x60cm, na koje se lijepi folija iste dimenzije prema zadatom dizajnu, a koje će sadržati podatke o projektu, naziv i namjena objekta, broj urbanističke parcele/lokaciju, naziv i adresa investitora, naziv izvođača radova sa podacima (adresa, telefon i e-mail), ime i prezime ovlašćenog inženjera koje rukovodi građenjem objekta u cjelini, naziv privrednog društva koje vrši stručni nadzor nad građenjem objekta u cjelini, sa podacima (adresa,telefon i e-mail), datum prijave radova građenja objekta nadležnom inspekcijskom organu i utvrđeni rok za završetak radova  i  broj saglasnosti glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje.

The unsuccessful/successful tenderers will be informed of the results of the evaluation procedure in written. The estimated time of response to the tenderers is 5 days from the deadline for submission of tenders. / Neodabrani/odabrani ponuđači će biti pismeno obavješteni o rezultatima sprovedenog postupka nabavke. Obavještenje o rezultatima sprovedenog postupka nabavke odabranom/neodabranim ponuđačima biće dostavljena u roku od 5 dana od krajnjeg roka podnošenja ponuda.